**Risk-assessment-v0.1**

1. Δεν έχει οριστεί καλά και πλήρως το project(Project purpose and need is not well-defined)   
   🡪 Εξηγούμε ακριβώς, με λεπτομέρειες κι με moqups τι ακριβώς θα υλοποιήσουμε, κάνουμε εκτενή συζήτηση μαζί του κι όταν ολοκληρώνουμε σημαντικά κομμάτια(deliverables/milestones) του project κάνουμε συζητήσεις μαζί του
2. Το λογισμικό δεν δουλεύει το ίδιο καλά για διάφορες συσκευές(tablet,smartphone)  
   🡪 Αφιέρωση χρόνου ώστε να είναι λειτουργικό για όλες τις συσκευές
3. Λάθος στην υλοποίηση κάποιου κομματιού του project  
   🡪Συχνές συναντήσεις μελών ώστε να παρακολουθείται η πορεία του
4. Η πλατφόρμα στην οποία δουλεύουμε πέσει(;)  
   🡪 Κρατάμε backups των αρχείων μας κι του κώδικα σε ξεχωριστό σημείο(ίσως σκληρό δίσκο, cloud)
5. Ο κώδικας είναι κακογραμμένος κι δεν μπορούμε να κάνουμε συντήρηση κι διόρθωση🡪Επιβάλλουμε ένα ελάχιστο ποσοστό σχολίων κι οι μεταβλητές, οι συναρτήσεις κι τα υπόλοιπα να είναι με κατανοητά κι επεξηγηματικά ονόματα
6. Το project μένει πίσω κι αργεί η παράδοση του – πιθανό κόστος που πρέπει να καλύψουμε εμείς   
   🡪Αυστηρά deadlines κι προγραμματισμός
7. Λάθη στην εκτίμηση του χρόνου και των task(προκύπτουν νέα στην πορεία)  
   🡪Κοιτάμε παλαιότερα projects κι καταγράφουμε κάθε βήμα
8. Χρειάζονται περισσότερα χρήματα για εξοπλισμό ή για χρήση tools ( ή δεν ξέρω τι άλλο)  
   🡪 ??
9. Ο εργοδότης αποφασίζει να μας απολύσει  
   🡪 ??
10. Μετά την παράδοση του project στον εργοδότη τα features είναι περίπλοκα κι οι χρήστες δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό μας  
    🡪Θα σχεδιάσουμε user friendly λογισμικό, θα το δοκιμάσουν άτομα εκτός Project ώστε να πάρουμε feedback, θα κάνουμε μικρή εκπαίδευση στα άτομα που θα το χρησιμοποιήσουν