|  |  |
| --- | --- |
| ***ΤΥ#*** | ***Task Name*** |
|  | Επαφη με τον πελατη και αναλυση των απαιτησεων του. |
|  | Σχεδιασμός περιβάλλοντος διεπαφης, αρχικής οθόνης, προφίλ χρήστη |
|  | Σχεδιασμός υποσυστήματος λογιστηρίου, ανασκόπησης επιμέρους επενδύσεων και κατανομής χρήματων |
|  | Σχεδιασμός υποσυστήματος λογιστηρίου, έλεγχος μισθοδοσιών |
|  | Σχεδιασμός υποσυστήματος λογιστηρίου εσοδών εξόδων |
|  | Σχεδιασμός υποσυστήματος εξυπηρέτησης πελατών για καταγραφή προβλημάτων.. |
|  | Σχεδιασμός υποσυστήματος εξυπηρέτησης πελατών, λίστας κοινών αποριών για αντιμετώπιση στη στιγμή |
|  | Σχεδιασμός υποσυστήματος εξυπηρέτησης πελατών, για κλείσιμο ραντεβού |
|  | Σχεδιασμός υποσυστήματος εξυπηρέτησης πελατών, άντλησης video και guides. |
|  | Σχεδιασμός υποσυστήματος επισκοπησης εργαζομενων |
|  | Σχεδιασμός υποσυστήματος αιτήσεων εργασίας |
|  | Σχεδιασμός υποσυστήματος για αξιολόγησης υπάλληλων βάση κάποιον χαρακτηριστικών |
|  | Σχεδιασμός υποσυστήματος για προσθήκη επεξεργασία καθηκόντων θέσεων εργασίας |
|  | Σχεδιασμός υποσυστήματος για αποδοχή αιτήσεων εργασίας, αξιολόγηση και ταξινόμηση |
|  | Σχεδιασμός υποσυστήματος εσωτερικών αναφορών προβλημάτων |
|  | Σχεδιασμός υποσυστήματος αυτόματης καταγραφής χρήσης πόρων και λογισμικού |
|  | Σχεδιασμός Master Access της τεχνικής υποστήριξης |
|  | Σχεδιασμός ημερολογίου |
|  | Σχεδιασμός περιβάλλοντος Ανακοινώσεων |
|  | Σχεδιασμός περιβάλλοντος Ειδοποιήσεων |
|  | Σχεδιασμός περιβάλλοντος επικοινωνίας |
|  | Σχεδιασμός περιβάλλοντος ομάδων |
|  | Σχεδιασμός υπηρεσιών εξωτερικών συνεργατών |
|  | Σχεδιασμός ΒΔ |
|  | Επιβεβαίωση σχεδιασμού με τον πελάτη |
|  | Ανάπτυξη περιβάλλοντος διεπάφης, αρχικής οθόνης, προφίλ χρήστη |
|  | Ανάπτυξη υποσυστήματος λογιστηρίου εσοδών εξόδων |
|  | Ανάπτυξη υποσυστήματος λογιστηρίου, ανασκόπησης επιμέρους επενδύσεων και κατανομής χρήματων |
|  | Ανάπτυξη υποσυστήματος λογιστηρίου, έλεγχος μισθοδοσιών |
|  | Ανάπτυξη υποσυστήματος εξυπηρέτησης πελατών για καταγραφή προβλημάτων.. |
|  | Ανάπτυξη υποσυστήματος εξυπηρέτησης πελατών , λίστας κοινών αποριών για αντιμετώπιση στη στιγμή |
|  | Ανάπτυξη υποσυστήματος εξυπηρέτησης πελατών , για κλείσιμο ραντεβού |
|  | Ανάπτυξη υποσυστήματος εξυπηρέτησης πελατών , άντλησης video και guides. |
|  | Ανάπτυξη υποσυστήματος για αποδοχή αιτήσεων εργασίας, αξιολόγηση και ταξινόμηση |
|  | Ανάπτυξη υποσυστήματος αιτησεων εργασίας |
|  | Ανάπτυξη υποσυστήματος για αξιολόγησης υπάλληλων βάση κάποιον χαρακτηριστικών |
|  | Ανάπτυξη υποσυστήματος για προσθήκη επεξεργασία καθηκόντων θέσεων εργασίας |
|  | Ανάπτυξη υποσυστήματος εσωτερικών αναφορών προβλημάτων |
|  | Ανάπτυξη υποσυστήματος αυτόματης καταγραφής χρήσης πόρων και λογισμικού |
|  | Ανάπτυξη Master Access της τεχνικής υποστήριξης |
|  | Ανάπτυξη ημερολογίου |
|  | Ανάπτυξη περιβάλλοντος Ανακοινώσεων |
|  | Ανάπτυξη περιβάλλοντος Ειδοποιήσεων |
|  | Ανάπτυξη περιβάλλοντος επικοινωνίας |
|  | Ανάπτυξη περιβάλλοντος ομάδων |
|  | Ανάπτυξη ΒΔ |
|  | Βελτίωση εμφάνισης |
|  | Αξιολόγηση από τον Πελάτη |
|  | Τροποποιήσεις Συστήματος |
|  | Αποδοχή και Εγκατάσταση |