Team-risk-assessment-v0.1

ComCop

Εικόνα που περιέχει σκούρος, καθιστός, υπογραφή, κυκλοφορία

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

Τα μέλη της ομάδας:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΕΠΩΝΥΜΟ** | **ΟΝΟΜΑ** | **ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ** | **ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ** |
| Βασδάρης | Όμηρος | 1054429 | 4ο |
| Δελημιχάλης | Αλέξανδρος | 1054324 | 4ο |
| Καλαματιανού | Δήμητρα | 1054406 | 4ο |
| Κωστορρίζος | Δημήτριος | 1054419 | 4ο |

Editor: Κωστορρίζος Δημήτριος  
Contributor: -  
Peer Reviewer: -

Παρουσιάζονται αριθμημένα οι πιθανοί κίνδυνοι ενώ με βελάκι οι πιθανές λύσεις.

1. Ορισμένα μέλη της ομάδας αποφασίζουν να αποχωρίσουν από την ομάδα.  
   🡪 Έχουμε συζητήσει και συμφωνήσει εκ των προτέρων, ότι η ομάδα του project θα μείνει αμετάβλητη μέχρι το τέλος της εργασίας.
2. Εμφανίζονται προβλήματα και παρεξηγήσεις που αφορούν την επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας.  
   🡪 Κατά την δημιουργίας της ομάδας, θέσαμε ότι θα λύνουμε τα προβλήματα που εμφανίζονται κατά την διάρκεια της εκπόνησης του project, συζητώντας όλα τα μέλη, με σκοπό να βρεθεί μία λύση που να ικανοποιεί όλους.
3. Γίνεται άνισος διαμοιρασμός της δουλείας που απαιτείται για το project μεταξύ των μελών της ομάδας.  
   🡪Ο project owner του εκάστοτε παραδοτέου, ρυθμίζει τον διαμοιρασμό της δουλείας, κατά τα scrum meetings. Οπότε, τα μέλη της ομάδας μπορούν να προτείνουν αλλαγές στον διαμοιρασμό της δουλείας, αν κρίνουν ότι δημιουργείται ανισότητα.
4. Τμήματα του εκάστοτε παραδοτέο έχουν υλοποιηθεί, ωστόσο η υλοποίηση είναι λανθασμένη.   
   🡪 Κάθε τμήμα του παραδοτέου, συντάσσεται και ελέγχεται από διαφορετικά μέλη της ομάδας, ώστε, κατά τον έλεγχο – διόρθωση του να διαφαίνονται ευκολότερα οι λανθασμένες υλοποιήσεις.
5. Τμήματα του εκάστοτε παραδοτέο έχουν υλοποιηθεί σωστά, ωστόσο η μορφοποίηση είναι διαφορετική ανά τμήμα.  
   🡪Στα scrum meeting, ο scrum master διαλέγει και ενημερώνει τα μέλη της ομάδας για την μορφοποίηση που θα ακολουθήσουμε κατά την σύνταξη του παραδοτέου. Επίσης, πριν την παράδοση του παραδοτέου, η ομάδα ελέγχει το παραδοτέο, για λεπτομέρειες, οι οποίες μπορεί να έχουν ξεφύγει.
6. Δεν τηρείται ο χρονοπρογραμματισμός που έχουμε ορίσει στο team-plan.  
   🡪Ορίζουμε deadlines για τα sprint, στα scrum meetings, ώστε το κάθε sprint να έχει μέση διάρκεια 2-3 μέρες. Σε περίπτωση, όπου συμβεί κάτι και ορισμένα μέλη της ομάδας, αδυνατούν να ολοκληρώσουν το sprint εγκαίρως, τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας εκπονούν την επιπλέον εργασία ώστε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα.
7. Δεν έχουν όλα τα μέλη την τελευταία πρόχειρη έκδοση του εκάστοτε παραδοτέου.  
   🡪Τα μέλη της ομάδας αναρτούν τα τμήματα που τους έχουν ανατεθεί και έχουν ολοκληρώσει στο repository που υπάρχει στο Github. Κάθε μέλος ενημερώνει τα αρχεία του, πριν ξεκινήσει να εργάζεται πάνω σε αυτά, ώστε να διασφαλίζει ότι έχει την τελευταία έκδοση.
8. Ένα μέλος της ομάδας ανέβασε ένα αρχείο και ένα διαφορετικό μέλος της ομάδας το επεξεργάστηκε, χωρίς την έγκριση του.

🡪 Κατά τα scrum meeting, μοιράζουμε ξεχωριστά τμήματα του παραδοτέου σε κάθε μέλος, Αν, παρόλα αυτά, χρειαστεί το ίδιο αρχείο, να επεξεργαστεί από διαφορετικά μέλη, ρυθμίζουμε κατά το scrum meeting ποιο τμήμα του αρχείου θα επεξεργαστεί το κάθε μέλος.